Отчет членов Правления ТСН «Молодежное» об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в 2023 году.

В 2024 году было проведено 10 заседаний правления и одно совещание членов ТСН, вошедших в рабочую группу по подключению к централизованному водоснабжению.

- Дорожное хозяйство. Рабочая группа – Макаров Е.В., Мартиросян С.В.

В 2024 году на дорожных проездах Товарищества было произведено ремонтных работ на сумму 4 200 335 рублей из плановых 6,2 млн. руб.:

- оплата комплексного ремонта дорог, произведенных в 2023 году – 2 585 300 рублей;

- силами специальных дорожных машин БЦМ проведен мелкий ямочный ремонт на улицах поселка – 4 рейса.

На очистку дорог поселка от снега и грязи, подсыпку в условиях гололедицы затрачено 1 040 800 рублей.

2. Водоснабжение поселка. Рабочая группа – Скобеева И.А., Стасюк Р.Ю. Сети водоснабжения поселка составляют около 17 000 метров. В августе 2024 года закончились работы по замене труб холодного водоснабжения по локальной программе Товарищества «Чистая вода». До 26 августа 2024 года были заменены оставшиеся 2 180 метров трубопровода на улицах Звездная, Садовая, Школьная, Ангарская, Лесная.

Объемы работ на сетях ТСН в 2024 году.

| № | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плановая замена труб | 2 180 метров |
| 2 | Аварийная замена труб | 0 |
| 3 | Всего аварий | 0 |

В результате выполнения программы значительно сократилось количество аварий на сетях водоснабжения:

|  | год | Количество аварий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 28 |
| 2 | 2018 (начало программы) | 22 |
| 3 | 2019 | 14 |
| 4 | 2020 | 16 |
| 5 | 2021 | 11 |
| 6 | 2022 | 9 |
| 7 | 2023 | 3 |
| 8 | 2024 | 0 |

Согласно приложениям к Лицензии на пользование участком недр местного значения выполняются все необходимые регламентные работы на водозаборе Товарищества, проводится дератизация, обслуживание глубинных насосов, ежеквартально делаются заборы проб на анализ качества воды.

Количество пожарных гидрантов на сети ТСН «Молодежное» доведено до 9. Все они зарегистрированы в реестре МЧС.

3. Земельные вопросы, прирезка и выделение бесхозных участков внутри поселка, определение стоимости земли, проектирование территории стадиона и детской площадки, работы по благоустройству, санитарное состояния поселка, вывоз твердых бытовых отходов, организация месячников по санитарной уборке поселка. Рабочая группа - Балдин А.Н., Макаров Е.В., Скобеева И.А., Ахметзянова Е.Б.

Правлением и депутатами Думы Молодежного муниципального образования от ТСН «Молодежное» совместно с администрацией муниципалитета в течение 2024 года проводилась работа по разработке и утверждению Генерального плана развития ММО, с принятием которого начнутся работы по благоустройству центра нашего поселка на стадионе и детской площадке.

Мусорная площадка накопительного типа в конце улицы Звездная на муниципальных землях продолжает свою работу. Правление обращается ко всем жителям поселка с просьбой соблюдать порядок при пользовании площадкой.

Также, более 200 членов Товарищества пользуются дополнительной услугой подомового вывоза мусора.

4. Охрана поселка. Члены рабочей группы – Вельма А.Л., Стасюк Р.Ю.

На службе охраны порядка на территории Товарищества стоит агентство АВАКС ПЛЮС.  Пополнена материальная база, действуют два экипажа ГБР.

Сегодня под его охраной находятся более 100 домовладений, Школа Леонова, муниципальные объекты, Дом культуры и др. Плюсом является расположение базы агентства в ТСН «Молодежное», что гарантирует время прибытия до объекта охраны 2-5 минут.

За 2024 год на территории поселка выполнены более 700 рейсов автомобильным патрулем ГБР, 1200 пеших патрулирований. Задержаны и переданы в органы ГИБДД 2 нетрезвых водителя, в Правление ТСН «Молодежное» для возмещения ущерба передано 35 автолюбителей, совершивших наезд на шлагбаумы.

Всего за 2024 год совершались 86 выездов ГБР на тревожные сигналы о срабатывании охранной сигнализации, в том числе на объекты Товарищества.

5. Энергетика. Члены рабочей группы – Балдин А.Н. Соловаров В.А., Стасюк Р.Ю., Шаталов Н.Д. Сети Товарищества поддерживаются на высоком профессиональном уровне, поэтому в течение последних лет не было ни одной крупной аварии по вине Прибайкальской электросетевой компании. Протяженность линий электропередач ТСН составляют более 38,4 км, число подстанций - 37. Арендный договор приносит в бюджет поселка более 1,8 млн.руб. ежегодно.

Силами ПЭСК с помощью инвестиционных программ приборами учета АСКУЭ оснащено уже 65% субабонентов.

В 2024 году для продолжения работы ПЭСК в качестве территориальной сетевой организации произошло объединение с компанией «Энергосервис» путем приобретения 25% доли уставного капитала.

В 2024 году 1 382 593 рубля были израсходованы из бюджета поселка на содержание, ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства Товарищества. Причем денежные средства расходовались только на закупку необходимых материалов, а все работы по замене агрегатов, перетяжке кабельных линий проводились специалистами ПЭСК собственными силами.

6. Работа с должниками, работа по привлечению новых членов Товарищества. Рабочая группа – Балдин А.Н, Бехтерев А.С., Соловаров В.А., Стасюк Р.Ю., Шаталов Н.Д. Правлением ведется постоянная работа по ликвидации задолженности жителей поселка перед Товариществом. Долги по членским взносам прошлых лет на начало года составляли почти 7,8 млн. рублей, из которых удалось собрать 3,6 млн.руб.

Юридическая служба Товарищества подает заявления на судебные приказы и исковые заявления в суд на нерадивых должников.

В 2024 году сбор членских взносов должен был составить 16,8 млн. руб., фактически собрано 12,4 млн. руб.

Неплатежи отрицательно влияют на количество и качество работ по содержанию общего имущества ТСН, так как смета рассчитывается на те суммы, которые должны поступить.

7. Юридическая и правовая работа, внутренние документы Товарищества. Члены рабочей группы Антонов И.Г., Ахметзянова Е.Б.

Вся работа юристов сводится к отстаиванию интересов Товарищества. Участие в судебных заседаниях по искам прокуратуры в отношении общего имущества членов ТСН, работа с судебными приказами в отношении должников, защита положений Устава Товарищества – все это требует сил и времени.

Правление, как и прежде, стоит на страже интересов Товарищества. Будем рады любой помощи и совету.

ПРАВЛЕНИЕ ТСН МОЛОДЕЖНОЕ.